**G07小组项目管理研究报告**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ ] 正式发布  [√] 正在修改 | 文件标识： | 2017-G07-项目管理研究报告-v1.1.0 |
| 当前版本： | 0.1.0 |
| 作者： | 曹依娜 梁晗昕 陈启强 |
| 完成日期： | 2017-03-18 |

**版本历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1.0 | 曹依娜 梁晗昕 陈启强 | 2017-03-18至  2017-03-19 | 对项目管理做出分析 |
| 1.1.0 | 曹依娜 梁晗昕 陈启强 | 2017-03-26 | 对项目开发计划完善 |

目录

[1引言 3](#_Toc6411)

[1.1编写目的 3](#_Toc5784)

[1.2 背景 3](#_Toc16277)

[1.3参考资料 3](#_Toc9187)

[2项目概述 3](#_Toc19608)

[2.1工作内容 3](#_Toc14160)

[2.2主要参加人员 4](#_Toc22418)

[2.3产品 4](#_Toc26810)

[项目名称：懒人游 4](#_Toc26088)

[2.4完成项目的最迟期限 4](#_Toc2339)

[3实施计划 5](#_Toc2320)

[3.1工作任务的分解与人员分工 5](#_Toc24221)

[3.2进度 5](#_Toc26474)

[3.3关键问题 6](#_Toc19601)

[3.4 经济预算 6](#_Toc26643)

[3.5 代码行估算 6](#_Toc1375)

[4支持条件 7](#_Toc10417)

[4.1设备支持： 7](#_Toc11527)

[4.2 技术支持： 7](#_Toc30039)

[5总结要点 7](#_Toc31714)

# 1引言

## 1.1编写目的

懒人游网页的想法的出发点是为了方便他人。相信现如今的大学生有很多是喜欢旅行，却同时对于旅行地不熟悉，没有很好的规划存在着很多困扰。这个懒人游网页可以轻松解决你的烦恼。

针对人群：喜欢旅游却不擅长做攻略的旅行爱好者

## 1.2 背景

网页名称：懒人游

提出者：梁晗昕

开发者：曹依娜 梁晗昕 陈启强

使用用户：旅行爱好者

## 

## 1.3参考资料

书籍参考：《软件工程导论》------清华大学出版社

《Java面向对象设计》------高等教育出版社

《数据库系统概论》------高等教育出版社

# 2项目概述

## 2.1工作内容

1.建立数据库：主要包含较热门旅游地点的攻略，如武汉，北京等。

2.用dreamweaver初步建设懒人游网页

3.保证UI界面美观

4.组员进行调试

## 2.2主要参加人员

杨 枨：项目监制

曹依娜：java，数据库等

梁晗昕：java，数据库等

陈启强：java，数据库等

与此同时，本组成员都具备动态网站建设基础

## 2.3产品

## 项目名称：懒人游

编程语言：html，asp，Java等

功能：用户简要输入出发点和目的地，网页给出一个较为方便合适的攻略：

内容包括1..机票的均价，列出特价机票大概的价格及时间以供用户参考

2..设计并推荐比较完美的出行路线，包涵适合大学生出游的各种性价比的攻略，做到显示页面简洁清楚，做到UI美观。

3..为游客提供周围有名的风味小吃的各项吃喝玩乐推荐

4..推荐几家舒适宜人，性价比高的住宿

由于是网页，用户可以通过浏览器进行使用

**2.3.1程序**

**程序名称：懒人游**

**编程语言：html,asp**

## 2.4完成项目的最迟期限

2017年6月底

# 3实施计划

## 3.1工作任务的分解与人员分工

杨枨：负责监督产品的顺利完成

曹依娜：负责相关文档的修改

梁晗昕：负责相关文档的完成

陈启强：负责相关PPT的完成

三人通过team building编写代码，以及完善UI美观。

## 3.2进度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作步骤 | 步骤介绍 | 所需时间 |
| 网页需求查询 | 发问卷统计对该网页的需求 | 4天 |
| 制定规划说明书 | 对功能、性能、设计等进行规划 | 4天 |
| 设计网页面板 | 初步设计网页界面 | 10天 |
| 设计数据库 | 初步设计数据库 | 10天 |
| 完善项目 | 逐渐完善该网页面板及其数据库 | 14天 |
| 综合测试 | 对该项目进行测试 | 7天 |
| 维护 | 对该项目维护 | 14天 |

## 

## 3.3关键问题

1：由于时间有限，系统难免存在漏洞。

2：由于对数据库设计与开发的知识理解不全面，有可能导致网页关于旅游攻略信息数据库更新不及时。

3：系统优化知识不太了解。

## 3.4 经济预算

组长曹依娜以时薪26元人民币，每天工作2小时，总工作天数63天，总工资3276人民币

组员梁晗昕以时薪13元人民币，每天工作2小时，总工作天数63天，总工资1638人民币

组员陈启强以时薪13元人民币，每天工作2小时，总工作天数63天，总工资1638人民币

## 3.5 代码行估算

大概400行

# 4支持条件

## 4.1设备支持：

现有PC 机3台，支持win8，win10等；

已安装各项课程所需软件；

安卓手机1部。

## 4.2 技术支持：

语言实现：HTML,ASP以及Java

平台实现：Dreamweaver

协议：TCP/IP协议

# 5总结要点

项目的实施需要各组员各尽所能，通过初步的项目规划，逐步进行项目的实现。每一次的team building更好得让组员了解了每个阶段的项目计划，有了更明确的目标，使计划更丰满。

对于我们组员来说，真正重要的不是最后做出的项目效果，而是每一次building带来的收获，通过各阶段的正确认识，我们更好地认识了什么是软件工程。

**会议名称：**软件工程基础G07小组会议纪要

**会议地点：**教三208

**会议时间：**2017年3月26日

**参加人员：**曹依娜 梁晗昕 陈启强

**主持人：**曹依娜

**正文：**

**讨论问题：**

**1.**讨论了并决定了以后开会的具体时间。

**2.**讨论关于项目管理文档和PPT的修改细节

**具体内容:**

**1.**确定了团队LOGO

就是之前的一个简易地球仪的蓝白图案，和我们所做的网页主题——旅游相得益彰。

**1.**下周起开会时间改为每周三下午六点半

地点定为图书馆一楼或者五楼讨论区

**2.**项目开发计划文档

***1.***梳理之前项目管理计划书主要内容

***2.***添加课堂上老师教授内容以及加上国标模板上的一些之前不太理解的内容。

**3.**项目管理PPT

PPT具体应该包含里程碑，阶段性交付产物，甘特图。